**ATA DE REUNIÃO**

**Pauta:**(Principal objetivo da reunião)

**Data:**(Data do dia da reunião)

**Local:**(Local de onde está sendo feito a reunião)

**Presentes:**(Lista de participantes presentes na reunião)

**Ausentes:**(Lista de participantes ausentes na reunião)

**Objetivos:**(Aqui entra os demais objetivos da reunião)

**Acompanhamentos e Definições:**(Aqui entra tudo que foi discutido e definido na reunião)

**Responsabilidades:**(Aqui entra o que cada um ficou responsável a partir do que foi discutido na reunião)

**ATA DE REUNIÃO 1**

**Pauta:**Explicar sobre projeto

**Data:**16/09/2021

**Local:**Discord

**Presentes:** Todos presentes.

**Ausentes:** Sem ninguém ausente.

**Objetivos:** Pesquisar mais sobre os objetivos do projeto.

**Acompanhamentos e Definições:** Se aprofundar mais no projeto,terminar a tabela de fibonacci, definição do PO e Scrum Master.

**Responsabilidades:** Ficou como responsabilidade de todos, terminar a tabela de fibonacci, pesquisar mais sobre o projetos.

**ATA DE REUNIÃO 2**

**Pauta:** Acompanhamento de pesquisas e tarefas

**Data:**20/09/2021

**Local:**Discord

**Presentes:** Todos presentes

**Ausentes:** Sem faltas

**Objetivos:** Explicação de como vai ser o funcionamento do projeto, análise de fibonacci, definição de modelo de Ata.

**Acompanhamentos e Definições:** Foi debatido como funcionaria o projeto, e o modelo de atas.

**Responsabilidades:** Guilherme e Adalberto: definirem as tarefas que deveriam ser feitas durante a semana.

**ATA DE REUNIÃO 3**

**Pauta:** Definições de tarefas

**Data:** 21/09/2021

**Local:**Discord

**Presentes:** Adalberto Nascimento, Antony Bueno, Carlos Roberto, Guilherme Henrique, Lucas Santos.

**Ausentes:** Cindy Gonçalves.

**Objetivos:** Divisão de tarefas na equipe da semana

**Acompanhamentos e Definições:** Foi debatido quem ficaria com cada função dentro da equipe, o prazo de entregáveis e os dias definidos para reunião.

**Responsabilidades:** Antony Bueno: Banco de Dados.

Cindy Gonçalves: Site Institucional- Local em HTML/CSS/JavaScript.

Carlos Roberto: Cadastro e Login.

Lucas Santos: Homepage.

**ATA DE REUNIÃO 4**

**Pauta:** Introduzir o banco de dados

**Data:** 27/09/2021

**Local:** Discord

**Presentes:** Todos presentes

**Ausentes:** Sem falta

**Objetivos:** Ouvir antigos integrantes da equipe algumas ideias, modelo de dashboard, acompanhamento das designações, debate sobre desenho de solução.

**Acompanhamentos e Definições:**desenho de solução- Cindy.

**ATA DE REUNIÃO 5**

**Pauta:** Acompanhamentode tarefas e finalizações

**Data:** 29/09/2021

**Local:** Discord

**Presentes:** Adalberto Nascimento, Antony Bueno, Carlos Roberto, Guilherme Henrique,Cindy Gonçalves.

**Ausentes:** Lucas Santos.

**Objetivos:** Troca de funções de PO e Scrum Master, continuidade de algumas questões do projeto, e divisão de tarefas, falar sobre a junção de tudo num site só.

**Acompanhamentos e Definições:**

Banco de Dados: Guilherme Henrique

Dashboard: Adalberto

Calculadora financeira: Antony

CSS: Cindy

**ATA DE REUNIÃO 6**

**Pauta:** Definição das responsabilidades semanais

**Data:** 29/09/2020

**Local:** Biblioteca

**Presentes:** Adalberto Nascimento, Antony Bueno, Carlos Roberto, Guilherme Henrique,Cindy Gonçalves.

**Ausentes:** Lucas Santos.

**Objetivos:** Sprint Backlog, redistribuição das funções dentro do projeto.

**Acompanhamentos e Definições:**

Banco de Dados: Guilherme Henrique

Dashboard: Adalberto

Calculadora financeira: Antony

CSS: Cindy

**ATA DE REUNIÃO 7**

**Pauta:** Acompanhamentode tarefas e finalizações, definição do modelo que será usado no MySQL do projeto.

**Data: 04/10/21**

**Local:** Discord

**Presentes:** Todos Presentes.

**Ausentes: Ninguém ausente**

**Objetivos:** Analisar o melhor modelo para ser usado no projeto e defini-lo.

**Acompanhamentos e Definições:**

Ficou decidido que iremos usar o modelo com adição de algumas tabelas em nosso Banco de Dados. CHECKPOINT DashBoard: Todos estão em processo de desenvoltura, falando sobre as ajudas que serão necessárias.

**ATA DE REUNIÃO 8**

**Pauta:**

**Data:**

**Local:**

**Presentes:**

**Ausentes:**

**Objetivos:**

**Acompanhamentos e Definições:**

**Responsabilidades:**

**ATA DE REUNIÃO 9**

**Pauta: Feedback individual, e geral.**

**Data: 07/10/2021**

**Local: Discord.**

**Presentes:** Adalberto Nascimento, Antony Bueno, Guilherme Henrique, Cindy Gonçalves, Lucas Santos.

**Ausentes:** Carlos Roberto - Justificado

**Objetivos: Feedback para a evolução do grupo, e desenvolvimento pessoal, para uma boa entrega de sprint.**

**Acompanhamentos e Definições:**

**Responsabilidades: Guilherme deu feedback sobre pontos a melhorar, e espaço de voz a todos.**

**ATA DE REUNIÃO 10**

**Pauta:** Verificar andamento do projeto e definir data atual de entrega, explicação dashboard

**Data: 11/10/2021**

**Local:** Discord

**Presentes:**Todos Presentes

**Ausentes:** Nenhum ausente

**Objetivos:** Verificar andamento de tarefas e nivelar conhecimento do grupo

**Acompanhamentos e Definições:** foi definido a entrega final da sprint 2 para o dia 15/10/2021, e desafios para dia 18, a fim de nivelação do grupo

**Responsabilidades:** Adalberto Nascimento ficou responsável pela explicação da dashboard.

**ATA DE REUNIÃO 11**

**Pauta:** Levantamento e explicação sobre o Node.js

**Data:** 12/10/2021

**Local:** Discord

**Presentes:**Anthony Bueno, Adalberto Nascimento, Guilherme Henrique, Cindy Gonçalves, Lucas Osaqwe

**Ausentes:** Carlos Roberto - não justificado

**Objetivos:** Atualizar a equipe sobre o node.js e mostrar e explicar plataforma

**Acompanhamentos e Definições:** Foi explicado o Node.js, que iremos utilizar na 3 sprint.

**Responsabilidades:** Lucas Osaqwe ficou responsável para a explicação e demonstração da plataforma para a equipe

**ATA DE REUNIÃO 12**

**Pauta:** Auxilio no manuseio do CSS na calculadora financeira

**Data:**13/10/2021

**Local:**Discord

**Presentes:** Adalberto Nascimento, Anthony Bueno, Guilherme Henrique, Cindy Gonçalves, Carlos Roberto

**Ausentes:**Lucas Osaqwe

**Objetivos :**Ajuda no desenvolvimento do CSS da calculadora financeira.

**Acompanhamentos e Definições:** Todos da equipe participaram

**Responsabilidades:**Anthony fazer a calculadora e o grupo ajudar com dificuldades

**ATA DE REUNIÃO 13**

**Pauta:**Treinamento de Apresentação

**Data:** Semana do dia 18/10 até 22/10

**Local:**Faculdade Bandtec

**Presentes:**Todos presentes

**Ausentes:** Ninguém

**Objetivos:**Treinamento de grupo e finalização de tarefas.

**Acompanhamentos e Definições:**Calculadora financeira okay, Treinamento de técnicas de apresentação, finalizar tela de serviços, de quem somos, tela da equipe, e finalização de subir tudo no git, e todos fazerem um site próprio, slides, finalizar dashboard, finalização de documentação.

**Responsabilidades:**

Treinamento de técnicas de apresentação - Guilherme

Documentação- Guilherme

Tela de serviços-Adalberto

Tela da equipe-Antony

Quem somos-Carlos

Dashboard-Lucas

Slides-Cindy

Git-Todos

**ATA DE REUNIÃO 14**

**Pauta:**Treinamento de Apresentação

**Data:** Semana do dia 25/10 até 28/10

**Local:**Faculdade Bandtec

**Presentes:**Todos presentes

**Ausentes:** Ninguém

**Objetivos:**Treinamento de grupo

**Acompanhamentos e Definições:** Telas que faltavam finalizadas, e treinamento de apresentação

**Responsabilidades:** Treinamento de apresentação - Todos